柳 城 县

人民政府文件

柳城政发〔2022〕5号

柳城县人民政府关于

下达2022年为民办实事工作任务的通知

各乡镇人民政府、华侨管理区，县人民政府各组成部门：

柳城县第十八届人民代表大会第二次会议审议通过了《2022年政府工作报告》，确定了2022年县人民政府为民办10件实事。为确保2022年为民办实事项目全面完成，现将任务分解下达（详见附件），并提出如下要求：

一、加强领导，抓紧组织实施

各牵头部门和责任单位要将本部门、本单位承办的事项纳入年度工作计划，制订切实可行的实施方案，明确工作进度，报县政府分管领导审定后抓紧组织实施。各牵头部门和责任单位要建立领导责任制和工作协调机制，部门、单位的行政主要负责人是本部门、本单位办理承办事项的第一责任人，负责抓好承办项目年度工作目标的制定和资金落实，并负责抓好组织规划、指导协调、监管督导等工作，扎实推进项目顺利实施，保障项目按时完成。要突出牵头单位的主抓主管作用，各牵头单位要切实履行好组织协调、统筹推进、督促检查、汇总情况的职责。对涉及由多个配合单位完成的任务，牵头单位要强化组织协调，主动与配合单位对接，及时将任务细化分解落实到配合单位。相关配合单位要加强分工协作，认真履行职责，定期向牵头单位反馈落实情况，合力完成为民办实事项目任务。

二、确保资金、人员落实到位

各牵头单位要积极筹措资金，确保项目资金足额到位，保证项目按计划实施。各牵头单位要认真按照为民办实事工作任务的时间节点要求，预设好工期提前量，根据工期目标制定倒排工作计划时间表，明确职责分工，任务落实到人，确保完成任务。项目实施需要成立工作机构、抽调工作人员的，相关单位要确保人员到位。

三、持续跟踪督查，定期开展通报，确保为民办实事项目落到实处

县委、县政府督查和绩效考评办公室要对为民办实事工作开展持续跟踪督查，充分利用自治区人民政府重大工作（重要事项）督办督查系统（以下简称“督办督查系统”）开展线上督查，根据实际情况开展实地检查、暗访抽查，对重点工作任务适时开展专项督查，对推进不力的开展挂牌督办。从第二季度开始，每季度开展一次实地督查，定期检查并通报进展或完成情况。各牵头单位于3月31日前将牵头承办为民办实事项目的实施方案（包括目标任务细化、负责人、资金、工作计划、项目进度、保证措施等）报送至县委、县政府督查和绩效考评办公室。各配合单位要在每季度次月5日前将为民办实事项目的进展情况报给牵头单位，牵头单位于每季度次月10日前将汇总形成的报告通过县电子政务系统报县委、县政府督查和绩效考评办公室。2022年12月20日之前将为民办实事项目完成总体情况形成书面材料，报送至县委、县政府督查和绩效考评办公室。以上材料经单位主要领导签字确认后报送，电子文档通过县电子政务系统报送至县委、县政府督查和绩效考评办公室，联系电话：7613020。

四、认真验收，严格考核

为民办实事目标任务完成情况是县人民政府对各部门单位绩效考核的一项重要内容，年底将由县委、县政府督查和绩效考评办公室组织专项检查验收和绩效考评。年底牵头单位负责将配合单位工作完成情况反馈到县委、县政府督查和绩效考评办公室。

五、加强社会监督

县人民政府于年初公布为民办实事项目及责任部门、单位，年中公布对各责任部门、责任单位办理事项进展情况，年终公布办理结果，整个过程将接受舆论和广大群众监督。

附件：柳城县2022年县为民办实事任务分解表

柳城县人民政府

2022年3月22日

（公开方式：主动公开）

附件

柳城县2022年县为民办实事任务分解表

| 序号 | 标题 | 实事内容 | 资金来源 | 牵头实施单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建街头绿地，小公园项目 | 1.建设柳城县城北社区公园（建设内容：新建绿化地以及景观亭、园路、照明、健身娱乐设施等配套设施。）2.柳城县文体小广场提升改造工程（建设内容：改造广场铺装、绿化景观、给排水和照明工程，改建公厕，新增休闲长廊。）3.柳城县白阳商业街街头公园（建设内容：提升改造绿化景观，新建园路及广场铺装、生态停车位、休闲长廊，新增休闲座椅。） | 业主多渠道筹措 | 县住房城乡建设局 | 县城管执法局、自然资源和规划局、广西中天工程建设集团有限公司、大埔镇政府 |
| 2 | 建设“校门人脸识别安防系统”项目 | 计划为我县72所在校生规模100人以上公办中小学校（幼儿园）完成校门人脸识别安防系统建设。 | 市财政及县级配套 | 县教育局 | 各项目学校 |
| 3 | 柳城县文昌小学2#综合楼项目 | 新建一栋综合楼，建筑面积4000㎡，2022年12月底前完成主体。该项目建成后能够增加学位180个，能够提高办学水平及教学质量，有利于当地社会稳定，从而促进柳城县社会经济发展。 | 自治区专项资金及县级配套资金 | 县教育局 | 县自然资源和规划局、住房城乡建设局 |
| 4 | 柳城县大龙水库西干渠、南干渠清淤疏通工程 | 大龙水库西干渠、南干渠清淤疏通12公里，解决灌溉农田2.3万亩，受益人口1.72万人。 | 县级财政资金 | 县水利局 | 柳城生态环境局，马山镇、六塘镇政府 |
| 5 | 柳城县老旧小区改造项目 | 对柳城花苑小区内实施道路硬化、沥青路面、太阳能路灯、分类垃圾箱、消防站、地下排水排污管网、小区内绿化、新规划停车位、监控、屋面防水、管道燃气等。 | 上级补助资金、业主多渠道筹措等 | 县住房城乡建设局 | 县城管执法局、柳城砦美旅投公司、广汇供水、中燃公司、大埔镇政府 |
| 6 | 柳城县智慧农贸市场建设项目 | 该项目占地约11亩，总建筑面积约9833㎡，包含350多个摊位和20多个门面，一楼经营门类包括蔬菜、水果、鲜肉、熟食、粮油等，二楼为餐饮、酒楼、早茶、超市等，三楼为停车场，可容纳机动车100台和非机动车275台。 | 企业自筹 | 县科技工贸信息化局 | 县住房城乡建设局、消防大队、市场监管局、大埔镇政府，广西长兴实业集团有限公司 |
| 7 | 柳城县水库除险加固工程 | 对柳城县芦洞、连山、老苗、班江、吉兆、拉燕等6座水库进行除险加固。 | 中央资金、一般债券资金、地方配套资金 | 县水利局 | 县自然资源和规划局、征地拆迁和房屋征收补偿中心、供电局、大埔镇、龙头镇、古砦乡、六塘镇、冲脉镇政府 |
| 8 | 柳城县乡镇垃圾中转站提升改造项目 | 站容修缮、更换压缩设施导轨、修复地台、新建或改造污水收集池；新建公厕及部分场地硬化、水电改造；二十四板桥中转站增加一套除臭设备。 | 自治区财政乡村振兴补助资金 | 县城管执法局 | 各乡镇政府 |
| 9 | 柳城融江河“一江两岸”河堤亮化改造工程 | 融江两岸河堤沿线功能照明亮化建设，全长约3公里。 | 业主多渠道筹措 | 县住房城乡建设局 | 县水利局，柳城供电局，广西中天工程建设集团有限公司 |
| 10 | 对城乡居民基本医疗保险参保人员实施财政补助 | 按规定对2022年城乡居民基本医疗保险参保人员予以普惠性财政补助。 | 中央、自治区资金，县级配套资金 | 县医保局 | 县财政局、税务局 |

抄送：县委各部门，各人民团体。

县人大常委会办公室，县政协办公室，县法院，县检察院。

柳城县人民政府办公室 2022年3月22日印发